## Slide 1: 組込みソフトウェア開発現場の改革 を目指して ～ISSJ「社会への提言」の具体的施策事例紹介～
２０１３年 ３月 ７日
評議員 渋谷照夫
ＩＳＳＪ 第２回私の主張の会

## Slide 2: 内容構成
１．社会への提言の実践が課題
２．組込みシステム関連企業、団体の状況
３．ユーザ系企業へのアプローチ
４．開発現場の改革への取組事例
５．組込みソフト企業の改革改善実践で気付いた点
６．組込みソフト業界改革へのアプローチ策の検討
７．参考資料

## Slide 3: １．社会への提言の実践が課題 （1/3）
・当情報システム学会では「社会への提言」を積極的に進めているが、提言に加えて、具体的施策を強く前進させたいと考える。
・２０１２年７月に当学会より「岐路に立つ組込みソフトウェア開発現場」の内容が発信されたが、組込みソフト関連分野の改善の取組は本格的にはこれからでは考えている。
・その一つの参考事例として、小生が関わったＰＯＳ系システムの開発現場での実際の改革取組事例を中心に紹介する。
・企業の業務系システム構築向けの開発プロセス、ＰＪ管理、人材育成ノウハウを組込み系システム開発現場へ展開したものであり、改善・改革の実践例として参考になれば幸いである。

## Slide 4: １．社会への提言の実践が課題 （2/3）
組込み関連業種：家電、自動車、医療機器、卸・小売端末等
技術者数：２０万人～３０万人（実態が不明確）
・ 組込みソフトウェアの「開発とメンテナンス」現場の声
←ＩＳＳＪの「社会への提言」から
①プログラムのスパゲティ化が進み始めている
②大規模化に伴い、プロジェクト運営が難しくなりトラブルを招く
③組込みソフト開発現場の上位職や経営者層は機械設計技術
者が多い
④３Ｋ職場と噂され、学生に敬遠されている
⑤組込みソフトウェアセキュリティの脆弱性

## Slide 5: １．社会への提言の実践が課題 （3/3）
・対応策の提言 ←ＩＳＳＪの「社会への提言」から
①政府や業界が指針を示しそれに基づいて部品化を推進する
②品質管理は工程全体を通じて複合的に実施する
③大規模プロジェクトのマネジメントと人材確保
④ソフトウェアの知財化を急ぐ
⑤コンテクスト・アウェアとデータ処理に留意する
⑥セキュリティ対策
日本人の国民性、中でも協調性はチーム活動の必要なソフト
ウェア開発やメンテナンスに向いています。組込みソフトウェアは
日本にとどまって「産業の知恵」となるべきです。

## Slide 6: ２．組込みシステム関連企業、団体の状況 （1/3）
（１）日本ＳＰＩコンソーシアム（ＪＡＳＰＩＣ）
■ＪＡＳＰＩＣ ２０１０年 論文発表大会から
ベンダ企業に加えてユーザ企業の発表が増加しつつある。
ユーザ：ベンダがほぼ半々。ユーザ企業は組込み系が目立つ。
＜会社名：論文タイトル ユーザ系企業の発表論文の実例＞
・キャノンソフト：セルフ監査のススメ
・住友電工情報システム：納得感のある定量的品質管理を目指して
・住友電工情報システム：ワーキンググループ活動を成功させる秘訣
・パナソニック：ソフトウェア開発組織のプロセスの強み・弱みを定量化する試み
・パナソニック：何故プロセス改善活動が広まったか？「実践的な立上げから・・・」
・パナソニックエレクトロニックデバイス：新しいﾒﾝﾊﾞに納得を得るプロセス改善活動
・デンソー ：ＵＳＤＭを用いた要件定義の改善
＜評価所感＞
★内容はベンダ企業の１０年～２０年前のテーマが多い（小生の判断）
★ＳＩ、ソフトベンダが悩んできた、研究してきたほぼ同じ道を歩んでいる

## Slide 7: ２．組込みシステム関連企業、団体の状況 （2/3）
（２）一般社団法人・組込みシステム技術協会（ＪＡＳＡ）
＜活動内容＞
・毎年、秋に組込み総合技術展／Embedded Technologyを主催
・技術高度化委員会：
OSS活用WG、状態遷移設計研究会、実装品質強化WG、
モデルベース開発・検証研究会 他
＜所感、評価＞
★団体名称の通り、技術のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟやその共有に注力している。
プロジェクト管理面や利用者視点からのアプローチに関する
委員会、ＷＧなどの活動は少ない。

## Slide 8: ２．組込みシステム関連企業、団体の状況 （3/3）
（３）情報処理学会 組込みシステム研究会（ＥＭＢ）
◆年４回の研究会を開催
◆組込みシステムシンポジウム(ESS2011) （約180名参加）
発表３１件 ：タイトルからの判断ではあるが、ハードウェア、アーキテ
クチャ、ソフトウェア言語技術等が中心。
以下の３点がシステム的アプローチの論文である。
・PBL形式による組込みシステム開発演習教育
- 開発プロセスの発見と品質特性の実現 -
・組込みソフトウェアのためのアスペクト指向による状態遷移言語の提案
・企業のシステム開発現場を学習する教育システムの開発
＜評価、所感＞
★要素技術のテーマが多く、システム的視点での研究、実践
アプローチがやや不足していると思われる。
関連ＨＰ http://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/s-ess2011.html

## Slide 9: ３．ユーザ系企業へのアプローチ
・2007年頃から、Ｎ社において、ユーザ系企業（組込みソフト開発企業も含む）
での情報システム構築コンサルニーズの掘り起こし活動に動いた。
小生が関わったベンダーからユーザ系企業の提案アプローチ例を紹介する。
・コンサルメニューとして「組織的なＰＭＯ、開発プロセス標準化、ＩＳ人材開発」
をユーザ系企業へ営業アプローチをかけ、丁寧に説明会を実施した。
＜主要アプローチ企業＞
Ａ社（大手電力系ＳＩｅｒ） ←コンサル１名２年間
Ｂ社（ＮＴＴ系大手ＳＩｅｒ）
Ｃ社（独立系中堅ＳＩｅｒ） ←支援１名１年間
Ｄ社（Ｎ系ＳＩｅｒ）
Ｅ社（Ｎ系ＳＩｅｒ） ←コンサル１名３年間
注：Ａ、Ｃ、Ｅの３社は組込み系ソフト開発部門含む
・４章にて、Ｅ社への対応事例を紹介する。

## Slide 10: ４．開発現場の改革への取組事例 （1／8）
４．１ 対象会社部門とコンサルのキッカケ
＜Ｅ社の対象部門概要＞
・事業内容：ＰＯＳ業務端末システム開発部門
・人員規模：社員約１００名、パートナ約２５０名：最大時
＜取組の背景、動機＞
・ＰＯＳ系システムの品質問題、納期遅延等からトラブル対応コストが増大し
ていた。
・組込みシステム開発部門の体質を根本的に改善・改革する必要があった。
・当初はプロセス改革のリーダの役割で参入したが開発プロセスだけという
狭い観点でなく、事業部門全体の仕組み、状況や品質の分析から着手した。

## Slide 11: ４．開発現場の改革への取組事例 （2/8）
４．２ 問題点と課題
＜経営品質の観点から８つの視点で現状把握分析を実施＞
★経営品質の観点から分析した結果、開発プロセスだけでなく、
ＣＳ、ＥＳ、社会的責任、パートナ対応等での課題が浮き彫りになった！
経営・財務
顧客満足度
業界シェア動向
オピニオンサーベイ
ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ&ｾｷｭﾘﾃｨ
品質・生産性
人財開発
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｽｸ管理
○
×
×
×
×
×
×
×

## Slide 12: ４．開発現場の改革への取組事例 （3/8）
４．２ 問題点と課題
＜全体としての問題点＞
・超上流、上流工程プロセスの問題点が多い。
・内製化率が極めて低く、外注依存型体制
・社員満足の低迷 （社内最下位の部門）
＜全体としての課題＞
★超上流から出荷、保守までのプロセス標準化と
パートナー、ＨＷ関連部門までの徹底
★夢のあるビジョン、魅力ある職種・職場の追及と確立

## Slide 13: ４．開発現場の改革への取組事例 （4/8）
４．２ 問題点と課題
＜開発環境、プロセス面＞
①設計技術力不足（HW・FW、通信とのＩ／Ｆ処理等）
・カード、釣銭機等の新機器のＩＦ処理を個別に追加
②古い資産のまま、部分修正を繰り返し（機種変更対応等）
・開発規模が基盤ＰＫＧで１．５ＭＢのソースでメンテナンス困難
③開発規模拡大でＰＪ管理力追いつかず（商品管理、店舗管理等追加）
④ターゲットマシンと開発マシンが異なりテストが非効率
⇒品質の悪化 出荷後障害が多発し後戻りコストが増大
＜組織体質、人材面＞
①職人気質で仕事のスタイルに属人性が強い
・狭義な世界での優秀な技術者に頼っている 正しい方法論とは限らない
②HWﾒｰｶｰのｲﾒｰｼﾞ強く、優秀なソフトウェア技術者をあまり採用できない
③HW部門が人事面含め強く、ソフト部門へしわ寄せ（HW仕変、納期延期等）

## Slide 14: ４．開発現場の改革への取組事例 （5/8）
４．３ 取組施策の概要
①ＳＷＯＴ分析から入り、日本経営品質賞、ＢＳＣの考え方を導入
-ＢＳＣの簡易版を作成し、ＫＰＩによる事業運営の見える化を図った。
②現場の意見を定点観測で収集し、中計／年度改善施策へ反映
-管理者、主任以上にヒヤリング ：毎年3月に品質、プロセス等ヒヤリングし計画へ反映
-開発プロセスのアンケート ：社員全員 設計・コード標準、品質管理など
-全社オピニオンサーベイ ：毎年上期末実施。全員記述するよう指導。
③端末ハードウェア開発部門との関係を改善、強化 ⇒対等の立場に
-新機種開発での仕様調整～評価計画の事前摺合せ強化と遅延時の連絡迅速化
-障害発生時のﾊｰﾄﾞ/ｿﾌﾄ原因切り分けでの相互協力関係の改善、強化
-ﾊｰﾄﾞ/ｿﾌﾄ部門の連絡会議の機能及び頻度改善
④ソフト開発パートナ会社を訪問しヒヤリングと指導
-社員３０名～２００名位の会社、７社 ⇒このクラスの会社の育成が大きな課題
-問題意識の高いﾒﾝﾊﾞいても組織的な取組の余裕なし ⇒ﾄｯﾌﾟへ第三者として指導

## Slide 15: ４．開発現場の改革への取組事例 （6/8）
４．３ 具体的な取組施策
★中期施策の展開 ：属人性から組織的標準化への体質転換 （08⇒11）
①組織的なプロジェクト管理の強化
-部門ＰＭＯ設置：受注案件審査、開始レビュー、重点ＰＪレビュー、出荷審査のプロセス確立
-大規模プロジェクトに個別ＰＭＯを設置
-品質会計制度の導入（品質予測技術、品質管理技術の向上）
②開発プロセスの整備と継続的な改善
-設計手法：状態遷移図活用、外部IF（通信処理部等）隠蔽化
-設計、コードレビュー強化：チェックリスト作成適用、セキュアコードチェック（Ｆｏｒｔｉｆｙ）活用
③現場改善活動の立上げと定着
-参加者： 事業部門員１１０名全員参加、約１５～２０チーム
-テーマ ： 標準化、品質向上、情報共有、スキルアップなど
-方法 ： チームで朝会 チーム学習 トップの現場巡回で説明（毎月）
④部門内情報共有、学習の仕組みを強化
-事例研究会の継続開催：半期１回、３～４件成功／失敗教訓事例を発表・討議
-部門ナレッジの活用：共有ホルダ、管理者設置 （なかなか根付かず苦労）
学習する
組織作り

## Slide 16: ４．開発現場の改革への取組事例 （7/8）
４．４ 成果
①開発体質指標が大幅改善
・納期遵守率大幅改善
・重要障害件数激減
②成功ＰＪの事例発表継続開催
③社員満足度調査（ＥＳ）結果の改善
④事業部門損益の改善
★部門経営から開発までのプロセスの標準が図られ、
組織として学習する体質ができた。

## Slide 17: 社会への提言の対応策の内、いくつかを実践している （青色の部分）
対応策の提言
①政府や業界が指針を示しそれに基づいて部品化を推進する
②品質管理は工程全体を通じて複合的に実施する
③大規模プロジェクトのマネジメントと人材確保
④ソフトウェアの知財化を急ぐ
⑤コンテクスト・アウェアとデータ処理に留意する
⑥セキュリティ対策
⑦学習する組織、チーム作り
⑧組込みソフト開発部門の地位向上
４．開発現場の改革への取組事例 （8/8）
2点追加：重要なテーマ

## Slide 18: ５．組込みソフト企業の改革、改善アプローチで気付いた点
～この実例経験と見聞した情報から～
①現場の実態把握に工夫を
・現場の一番困っている点を引出し、助けになる意見や具体参考例を出すこと
・組織での裏番長、改革への抵抗者こそ接触を多くし丁寧に対話すること
②経営、事業運営を構造的に捉えること
・経営の成熟度分析に日本経営品質賞の８つのフレームワークは有効
・全社、対象事業部門の年度計画、中計の策定や展開の中身の精査が重要
・事業部横断、会社横断組織等タテ、ヨコ、斜めの機能とｲﾝﾀﾌｪｰｽを把握すること
力関係でﾊｰﾄﾞ部門が強いｹｰｽあり、ｿﾌﾄ部門の正当な見解を主張、調整すること
③チーム力、組織力の弱さ（仮説）に対する対策に集中
・担当Ｇに自分達で考えさせ実行させ、多少失敗しても許し前向きに改善させること
・自分が考える方法論でその組織にうまく適用できないと判断したら、簡易版や他の
方法に柔軟に切り替えること
④迷ったら、（自分を含めて、）中期計画のロードマップに戻り見せること

## Slide 19: ６．組込みソフト業界改革へのアプローチ策の検討
◆命題：業務系システムでのプロジェクト管理、開発プロセス、部品化、セキュリティ等の
資産を組込み系ソフト開発企業にトランスファすること
◆ターゲット業種と企業規模レベルの絞り込み
アセンブリメーカーは比較的進んでいるが部品メーカー以下がまだ遅れている。
◆経験、ノウハウ、資産などのトランスファ方法を検討したい
★変革できる人が実際に組織体に入ってゆくことが有効であると考える
パタン１：ベンダー系企業人材（退職者含む）を意識した転職、採用の促進を
政府、地方公共団体等に当学会などから働きかける。
備考：・間接部門人材であってもベンダ系のノウハウをユーザ企業の現場やＩＳ部
門へトランスファする価値はある。
・異業種交流会でのこの取組のアピール。例：山元学校（国会議員などが参加）
パタン２：ＪＵＡＳ、ＪＡＳＡ、業種毎の横断団体、組込み系主要企業等でノウハウ保有者
が講演やセミナーを開催する。それをキッカケに支援やコンサルも検討する。
パタン３：中小企業向けには自治体の中小企業振興公社等でＩＳ技術支援センター等
の組織を作り、複数企業向けに支援させる方法もある。
参考好事例： 富士通のＦＩの取り組み（13/2/20研究会） ITﾍﾞﾝﾀﾞの力をユーザ企業の現場改善に生かす組織的な取り組み
人を動かすこと

## Slide 20: ７．参考資料
・ＩＳＳＪ社会への提言「岐路に立つ組込みソフトの開発現場」2012年7月
・ＩＳＳＪ研究会「ＩＴ開発現場の状況」 渋谷照夫 2007年1月
・ＩＳＳＪメルマガ「評議員からのひとこと」 渋谷照夫 2013年1月1日
・ＩＳＳＪ研究会「富士通のﾌｨｰﾙﾄﾞｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝへの取り組み」富士通岸本孝治 2013年2月
・「経済産業省・次世代高度ＩＴ人材・人材育成報告書」経済産業省 2012年9月
・「組込みシステム技術協会」ＨＰ 2013年
・「情報処理学会」ＨＰ 2013年
・「ザ・チェンジ！ 人と職場がガラリと変わる１２週間プログラム」門田由貴子2009年
・「日本経営品質賞2012年度版アセスメント基準書」日本経営品質賞委員会2012年

## Slide 21: ご清聴有難うございました。
ＥＮＤ